RAPORT DE ACTIVITATE

2014


În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la începutul fiecărui an, întocmesc un raport de activitate al anului precedent, care cuprinde o sinteză a activităţii mele şi a aparatului de specialitate.


La începutul anului 2014, bugetul aprobat a fost de 15955 mii lei, ajungandu-se la sfârșitul anului la 34 655 mii lei. Diferența de 18 700 mii lei reprezintă sume atrase din programe europene (6700 mii lei) și programe guvernamentale (HG 28-12 mii lei). Constatăm o creștere de aproximativ 120% a veniturilor primăriei, creștere regăsită în investițiile demarate în localitatea noastră.

Așa cum arătam în raportul precedent din 2013, o serie de lucrări începute au fost finalizate, iar altele se vor întinde până la jumătatea anului 2015, astfel:

1.Extindere alimentare cu apă Călinești, Proieni, Corbu, Golotreni-14 km, val. 500 000 Euro, finalizată.

2.Extindere alimentare cu apă Valea lui Stan și Păscoaia-9 km –
val. 400 000 Euro-executată 60%, se va finaliza în Iunie 2015.

3.Reabilitare și extindere apă-canal str.Eroilor și Vultureasa-val. 110 000 Euro -realizat 30%.
4. Modernizare drumuri comunale-7,8 km – val.1 700 000 Euro, realizat 60 % ( V. Călinești, Proieni, Valea lui Stan), se va finaliza în Iunie 2015.

5. Reabilitarea și introducerea într-un circuit turistic a Bisericii ,,Toți Sfinții” din satul Proieni-finanțare europeană (POR Axa 5)- 2 800 000 Euro, realizat 90 %- finalizare în luna Aprilie 2015.
6. Reabilitarea Școala Generală nr.1 -250 000 Euro, realizat 50%-finalizare Aprilie 2015(finanțare europeană POR Axa 5).

7.Reabilitare Biserica Văratica -7000 Euro.

8. Extindere cimitir Parohia nr.1 Brezoi-12 000 Euro.

9.Reabilitare trotuare str.Eroilor -100 000 Euro, realizat 30 %, finalizare Aprilie 2015.

10. Reabilitare str.Gh. Surdu-80 000 Euro, realizat 10 %, finalizare Mai 2015.

11.Reabilitare și modernizare Piața Agroalimentară, val.75 000 Euro, realizat 70 %, finalizare Feb. 2015.

12. Construcție Capelă Parohia nr.1 Brezoi, val. 80 000 Euro, realizat 20 %, finalizare Aprilie 2015.

13. Anvelopare blocuri-val. 150 000 Euro, bl.153, bl.16/2, bl.M1.

14. Reabilitare str.Vasilatu și construire pod peste Raul Lotru- val. 850000 Euro, realizat 20 %, finalizare  Iunie 2015.

Acestea sunt lucrările importante demarate și finanțate în 2014. Ne propunem ca în 2015 să finanțăm următoarele proiecte întocmite în anul 2014:
1. Reabilitarea a 8 km străzi în orașul Brezoi și a centrului comercial-str.Unirii, str.Clubului, str.Șindrila, str.Dăneasa, str.Fabricii, str.Carol Novac și str.Lotrului- val. 2 000 000 Euro, proiect depus și finanțat prin Ministerul Dezvoltării .

2. Reabilitare Casă de Cultură, val.800 000 Euro, urmează ca în următoarele 2 luni, CNI să finalizeze licitația.

3.Reabilitarea blocurilor M2, M3, M4, M5, M6.

4.Reabilitare clădire administrativă Spitalul Padre Pio Brezoi.

5.Construire Stație sortare deșeuri-program european în parteneriat cu Consiliul Județean Valcea, val.1 500 000 Euro.

6. Amenajare trasee montane și dezvoltarea serviciilor de turism în Brezoi, val. 1 200 000 Euro, program european.

7.Reabilitare Sistem iluminat public, val. 100 000 Euro.

În anul 2014 au fost cheltuite 4532 mii lei cu învățământul, unde pe lângă cheltuielile de personal, s-a achiziționat mobilier nou pentru Gradinița nr.1, unde au fost efectuate și lucrări de modernizare; pentru Șc.Gen. nr.1 mobilier didactic, table, catedre, dulapuri; o tablă multimedia interactiva la Liceul Gh. Surdu Brezoi.
Pentru servicii sociale și culturale s-au cheltuit  15 172 mii lei, reprezentând plata a 45 asistenți personali și a 49 indemnizații pentru însoțitori, 7 ajutoare de urgență și 2 ajutoare de înmormântare. În prezent 54 familii beneficiază de ajutor social.

N-au lipsit nici activitățiile culturale, Targul Lotrilor, manifestări legate de redenumirea Liceului și a Stadionului din localitate.

Din punct de vedere administrativ, au fost întocmite 735 dosare de executare din care 198 dosare insolvabilitate, 69 popriri, 468 în derulare, 1 executare silită prin vanzare si 1 sechestru. Veniturile proprii pe 2014 au fost încasate în proporție de 86 %. Rămășiță la 31.12.2014, incluzând și anii anteriori este de 1774 mii lei persoane fizice și 1038 mii lei persoane juridice.

În anul 2014 au fost emise 59 autorizații de construire, din care 19 branșamente CEZ.

Au fost întocmite 58 acte de deces și 36 acte de căsătorie.

PRIMAR,

Schell Robert
